## Slide 1
국악문화체육과

## Slide 2
16-1. 제31회 삼도봉 만남의 날 행사
  10. 10.(목) 12:00 / 삼도봉 정상 / 500명 / 삼도화합기원제
  ※ 군수님 하실 일 : 초헌관 및 건배제의
16-2. 제52회 영동난계국악축제
  10. 3.(목) ~ 10. 6.(일) [4일간] / 영동천 하상주차장 일원
  내 용
  - 조선시대 어가행렬 및 난계 거리퍼레이드, 개막식
  - 전국 국악동요대회, 종묘제례악 재현 및 일무시연
  - 전국 풍물 경연대회, 폐막식 공연 등

## Slide 3
16-3. 각종 문화예술 행사(9건)
행사명 | 일시 | 장소 | 참여인원 | 비고
제52회 영동난계국악출제 전국 시조경창대회 | 10.3.(목) 13:00 | 노인복지관 | 100명 | 부군수님 하실 일 : 인사말씀
제12회 문인화협회 회원전 | 10.3.(목) 13:40 | 영동문화원 지하전시장 | 80명 | 군수님 하실 일 : 인사말씀
2019년 영동군 서예연합회 회원전 | 10.3.(목) 14:00 | 영동레인보우도서관지하전시장 | 80명 | 군수님 하실 일 : 인사말씀
시를 통한 인문학 캠페인 (동양일보) | 10.4.(금)~10.6.(일) ※커팅식 : 10.4.(금)14:00 | 인라인스케이트장 | 80명 | 군수님 하실 일 : 커팅식 참석
도·불 협의회 개최 | 10.7.(월) 10:40 | 청주 M컨벤션웨딩홀 | 부군수님외 10명 | 부군수님 하실 일 : 회의참석
제11회 중원불교대학 총동문 한마음체육대회 | 10.12.(토) 10:30 | 청소년수련관 | 70명 | 군수님 하실 일 : 인사말씀
제25회 충북민속예술축제 참가 | 10.15.(화) 10:00 | 속리산 잔디공원 | 43명 | 
어린이뮤지컬 “잠자는 숲속의 미녀” | 10.18.(금) 10:30 | 영동복합문화예술회관 | 400명 | 
천태산 은행나무 시제 | 10.26.(토)~10.27.(일) | 송호연수원, 영국사 일원 | 100명 | 

## Slide 4
16-4. 각종 사업추진 현황 (10건)
사업명 | 사업기간 | 사업량(사업비) | 추진내용 | 공정률
월류봉 둘레길 2단계 조성사업 | 2019. 2. ~ 2020. 12 | 둘레길 L=3.8km 및 기반시설 (주차장·편의시설) 설치 등 1,900백만원 | 실시설계 완료 및 일상감사, 계약심사 | 40%
초강천 빙벽장 관광명소화 사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 잔도 및 짚라인 설치 등 9,200백만원(국비 4,600/ 군비4,600) | 생태자연도 등급 조정 관련전문가 현지조사 | 25%
송호관광지 기반시설 확충사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 보행교 설치 등 5,400백만원(국비 2,700/ 군비 2,700) | 일상감사, 계약심사 | 40%
천태산 은행나무 관광자원화 사업 | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 접근로 정비(L=1.5km), 주차장 공원화(A=4,500㎡) 및 편의시설 설치 등 3,000백만원(국비 1,500/ 군비 1,500) | 휴게음식점 및 화장실 신축공사 기본 및 실시설계 | 30%
영동군 홍보관문 (추풍령, 학산) 설치 | 2019. 1. ~ 2020. 6. | 홍보관문 설치 2개소 1,800백만원 | 도로점용허가 및 일상감사, 계약심사 | 45%
도마령 일원 관광개발 계획 수립 용역 | 2019. 5. ~ 2019. 9. | 개발여건분석 및 관광개발 기본구상 등 56백만원 | 사전보고 의견수렴에 따른 사항 보완 | 60%
양산팔경 금강 둘레길 2단계 사업 타당성조사 용역 | 2019. 6. ~ 2019. 9. | 영국사~봉황대 사업 타당성조사 1식 (기초자료 및 경제적 분석 등) 20백만원 | 사업 타당성 분석 | 30%
봉곡교 야간경관 설치 | 2019. 7. ~ 2019. 12. | 기본구상 및 경관조명 설치 1식 (봉곡교, 양산팔경 둘레길 일원) 200백만원 | 설계용역 완료 및 착공 | 60%
관광안내표지판 신설 및 개보수 | 2019. 6. ~ 2019. 12. | 양산팔경 금강둘레길 관광안내표지판 신설 및 개보수 10EA, 영동역 관광안내지도 보수 1식 등 50백만원 | 관광안내표지판 공사 집행 | 70%
금강변(송호리) 초화류 식재공사 | 2019.9.~ 2019.12. | 수국 식재 1,450주, 관수 및 제초작업 등 A=965㎡ 49,.3백만원 | 착공 | 50%

## Slide 5
16-5. 3도3군 관광협의회 & 에어부산 업무협약 체결
  10.8.(화) 11:00 / 무주군청 대회의실 / 18명
  ※ 부군수님 하실 일 : 협약 체결
16-6. 제1회 전국 난계풍물 경연대회
  10.6.(일) 09:00 / 난계축제 주무대/ 300명
  전국 풍물단(10개팀) 경연대회 및 시상식
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사, 시상
16-7. 2019 찾아가는 국악공연
  괴산군
  - 10. 13. (일) 14:00 / 한운사 기념관 일원 / 44명(국악단원 등)
  보은군
  - 10. 16. (수) 16:00 / 보은 대추축제 특설무대 / 41명(국악단원 등)

## Slide 6
16-9. 제3회 영동난계국악 전국 무용경연대회
  10. 5.(토)~10. 6.(일) / 영동복합문화예술회관 / 1,200명 ※개회식 10.5.(토) 13::00
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
16-10. 제100회 전국체육대회 출전
  배드민턴경기부
  - 10. 5.(토)~10. 10.(목) / 수원체육관 / 8명(감독 1, 선수 7)
  육상경기부
  - 10. 6.(일)~10. 9.(수) / 잠실종합운동장 / 4명(감독 1, 선수 3)
16-11. 제13회 영동곶감 울트라마라톤대회
  10. 12.(토)~10. 13.(일) / 군민운동장 / 300명 ※개회식 10.12.(토) 16:00
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
16-8. 제4회 청어람 공연 오디션
  10.25.(금) 10:00 / 난계국악체험촌 우리소리관 / 5명 선발

## Slide 7
16-12. 제29회 충청북도회장기 탁구대회
  10. 18.(금) ~10.20.(일) / 군민탁구장 / 950명 ※ 개회식 10.19.(토) 13:00
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
16-13. 2019 대한체육회장기 생활체육 전국 소프트테니스대회
  10.19.(토)~10.20.(일) / 영동군민정구장 / 600명 ※ 개회식 10.20.(일) 10:00
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
16-14. 제7회 영동감고을배 전국동호인테니스대회
  10.23.(수),10.26.(토)~10.27.(일) / 군민테니스장 / 700명 ※ 개회식 10.23.(수) 09::00
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
16-15. 2019 대통령배 전국씨름왕 선발대회
  10.31.(목)~11.3.(일)/ 영동체육관 / 700명
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사

## Slide 8
16-16. 각종 체육행사 (12개)
행사명 | 일시 | 장소 | 참여인원 | 비고
제20회 영동초등학교 총동문 운동회 | 10.5.(토) 10:00 | 영동초등학교 | 300 | 군수님 하실 일 : 축사
제28회 이수초등학교 총동문 친선체육대회 | 10.5.(토) 10:30 | 이수초등학교 | 300 | 군수님 하실 일 : 축사
제2회 세움배 족구대회 | 10.6.(일) 10:30 | 영동군민족구장 | 150 | 군수님 하실 일 : 축사
제17회 추풍령 면민화합 체육대회 | 10.12.(토) 10:00 | 추풍령중학교 | 800 | 군수님 하실 일 : 격려사
제12회 부용초등학교 총동문 친선체육대회 | 10.12.(토) 10:00 | 부용초등학교 | 200 | 군수님 하실 일 : 축사
제23회 황간고등학교 총동문 친선체육대회 | 10.12.(토) 11:00 | 황간고등학교 | 120 | 군수님 하실 일 : 축사
제4회 영동고등학교 총동문회장배 동문 친선 골프대회 | 10.12.(토) 12:30 | 상주뉴스프링빌2CC | 160 | 군수님 하실 일 : 축사
제3회 영동병원 이사장기 게이트볼 대회 | 10.16.(수) 10:00 | 전천후게이트볼장 | 280 | 군수님 하실 일 : 축사
제30회 학산면민 체육대회 | 10.19.(토) 10:30 | 학산중고등학교 | 500 | 군수님 하실 일 : 격려사
2019 영동군 체육회장배 생활체육 축구대회 | 10.19.(토) 11:30 | 군민운동장 | 300 | 군수님 하실 일 : 격려사
제5회 영동군 장애인 한마음 체육대회 | 10.25.(금) 10:00 | 청소년수련관 | 400 | 군수님 하실 일 : 대회사
제12회 영동읍민 한마음 체육대회 | 10.26.(토) 10:00 | 영동체육관 | 1,500 | 군수님 하실 일 : 격려사

## Slide 9
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  삼도봉 만남의 날 행사/ 홈페이지 게재
  제52회 난계국악축제 / 홈페이지 게재, 포스터, 현수막, 리플렛
  2019 충청북도 씨름왕 선발대회 / 홈페이지 게재, 현수막, 포스터
  제13회 영동곶감 울트라마라톤 대회 / 홈페이지 게재, 현수막