## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
12-2. 주민참여 예산 의견 수렴사업 추진
  기 간 : 6월중
  대 상 : 양산면 송호리, 황간면 우매리
  사 업 비 : 120백만원 (송호리90,우매리 30)
  내 용 : 설계집행 및 착공
  - 양산면 송호리 ∼수두리 제방도로 : LED 가로등설치25기
  - 황간면 우매리 올레길 : 교량조명 등 보안등 설치
12-1. 운행제한 위반(과적)차량 합동 단속
  일 시 : 6월중
  장 소 : 운행제한(과적)차량 검문소(심천면 약목리)
  단 속 자 : 7명(보은국토관리사무소2, 도2, 경찰서2, 군1)
  내 용 - 적재중량 및 적재용량 위반 단속
  - 과적예방 홍보캠페인 등

## Slide 3
12-4. 신호등 신규설치
  기 간 : 6월중
  대 상 : 영동소방서(영동읍 매천리 120) 앞
  사 업 비 : 50백만원
  내 용 : 소방차량 긴급출동시 진출로 확보
12-3. 삼일공원 버스 간이승강장 설치
  기 간 : 6월중
  대 상 : 영동읍 삼일공원 버스 간이승강장
  사 업 비 : 35백만원
  내 용 : 노후화로 인한 신규설치

## Slide 4
12-5. 제2차 영동군 택시 감차위원회 회의
  일 시 : 6. 2 (목) 14:00
  장 소 : 2층 상황실
  참석대상 : 7명 (위원장 : 부군수 외 6명)
  내 용 : 감차보상금 수준, 연도별 ·업체별 감차규모,
  시행기간 등

## Slide 5
12-6. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 3건 | 4.7 | 5,800 |  | 
군 도 | 구강~죽산간 도로확포장 공사 | 1.4 |  | 조사측량 및 주민의견수렴 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장 공사 | 1.2 | 3,300 | 구조물공 및 포장공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장 공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물공 | 
12-7. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 5건 | - | 4,470 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 600 | 토공 및 배수공
교량 | 남전교 재 가설 | 1식/0.5 | 950 | 보상협의
 | 대곡교 재 가설 | 1식/0.2 | 500 | 착공
위험도로 | 오정도로 확포장 | 1.25 | 2,170 | 포장공
 | 심곡지하차도 ∼오정리간도로 확포장 | 0.2 | 250 | 착공

## Slide 6
12-8. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 13건 | 9.05 | 11,980 |  | 
농어촌 도 로 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,540 | 구조물공 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,280 | 토공 및 구조물공 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.15 | 300 | 토공 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 토공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.15 | 1,050 | 토공 및 배수공 | 
 | 난곡도로 확포장 | 0.2 | 400 | 토공 | 
 | 유곡1리 도로 확포장 | 0.2 | 100 | 보상협의 | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 토공 | 
 | 화신2리(절골)확포장 | 0.5 | 1000 | 구조물공 | 
 | 월전-남악간도로 확포장 | 0.5 | 490 | 착공 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 토공 | 
 | 장척 ∼광평간 도로 확포장 | 1.1 | 220 | 보상협의 및 인허가 협의 | 
 | 약목 ~ 각계간도로 확포장 | 1.0 | 800 | 착공 | 

## Slide 7
12-9. 읍면소재지종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업비 (백만원) | 내 용
5건 | 16,780 | 
용산면농촌중심지활성화사업 | 2,200 | 기본계획 협의(충청북도)
추풍령면소재지종합정비사업 | 2,461 | 시행계획 협의(충청북도)
상촌면소재지종합정비사업 | 3,874 | 다목적회관 부지 조경공사 추진 및 시장주차장 대상지 조사
학산면소재지종합정비사업 | 4,741 | 복지회관 및 다목적광장 공사 추진
심천면소재지종합정비사업 | 3,504 | 둘레길 관련 협의
12-10. 권역단위종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업비 (백만원) | 내 용
2건 | 2,072 | 
흥덕권단위종합정비사업 | 1,871 | 포도길 배수관 부설 및 호감체험관 시공
범화권역단위종합정비사업 | 201 | 장류체험장 실시설계용역 집행 및 삼상전기공사 협의(한전 영동지점)

## Slide 8
12-11. 농업생산기반시설정비사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 내 용
5건 |  | 129,985 | 
산저지구소규모배수펌프장설치공사 | 배수펌프장 1개소 | 52,762 | 집수관로 설치
백자전지구저수지환경개선공사 | 자연석쌓기 A=65㎡ | 12,220 | 휀스 설치 및 준공
금계지구용수로정비공사 | 용수로정비 L=498m | 18,570 | 용수로 부설 및 준공
구교양수장보수공사 | 양수장보수 1개소 | 32,063 | 집수관로 설치
박계지구용배수로정비공사 | 용배수로정비 L=448m | 14,370 | 용배수로 부설 및 준공
12-12. 창조적마을만들기 준비지구 현장포럼
일 시 | 장 소 | 내 용 | 차 수
6. 7.(화) 09:00 | 학산면 압치리 | 선진지 견학 | 3차
6. 8.(수) 19:00 | 용산면 신항1리 | 마을발전과제 발굴 | 4차
6.21.(화) 13:00 | 학산면 압치리 | 마을발전과제 발굴 | 4차