## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-2. 포도축제장 주변 가로(보안)등 점검
  기 간 : 8. 22 ∼ 24
  대 상 : 축제장 일원
  내 용 : 축제대비 가로등 사전점검으로 야간 주민 및
  관광객의 편익 제공
9-1. 2016년 지방도 교통량 조사 지점 점검
  기 간 : 8. 8 ∼8. 12.
  대 상 : 지방도 9개소, 국지도 6개소, 군도 12개소
  내 용 : 2016년 교통량조사(10.20)에 따른 조사지점
  현황 조사

## Slide 3
9-3. 제4차 영동군 택시 감차위원회 회의
  일 시 : 8. 1 (월) 14:00
  장 소 : 2층 상황실
  참석대상 : 7명 (위원장 : 부군수 외 6명)
  내 용 : 감차보상금 수준, 연도별 ·업체별 감차규모,
  시행기간 등

## Slide 4
9-4. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 2건 | 3.5 | 5,500 |  | 
군 도 | 구강~죽산간 도로확포장 공사 | 1.4 | 3,000 | 대전지방국토관리청 협의 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장 공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물시공 | 
9-5. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 5건 | - | 4,470 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 600 | 포장 및 배수시공
교량 | 남전교 재 가설 | 1식 | 950 | 착공
 | 대곡교 재 가설 | 1식 | 500 | 착공
위험도로 | 오정도로 확포장 | 1.3 | 2,170 | 구조물 및 포장시공
 | 심곡지하차도 ∼오정리간도로 확포장 | 0.2 | 250 | 구조물 및 포장시공

## Slide 5
9-6. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 10건 | 7.4 | 8,240 |  | 
농어촌 도 로 | 대해도로확포장(2공구) | 1.0 | 1,280 | 토공 및 배수공 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.2 | 300 | 구조물 및 배수공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.2 | 1,050 | 배수공 | 
 | 유곡1리 도로 확포장 | 0.2 | 100 | 착공 | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 구조물 및 배수공 | 
 | 화신2리(절골)확포장 | 0.5 | 1000 | 포장공 | 
 | 월전-남악간도로 확포장 | 0.5 | 490 | 환경영향평가 협의 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 토공 | 
 | 장척 ∼광평간 도로 확포장 | 1.1 | 220 | 보상협의 | 
 | 약목 ~ 각계간도로 확포장 | 1.0 | 800 | 착공 | 

## Slide 6
9-7. 읍면소재지종합정비사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (백만원) | 내 용
5건 |  | 16,780 | 
용산면농촌중심지 활성화사업 | 다목적광장, 복지회관 증축, 공동주차장, 작은도서관 1식 | 2,200 | 시행계획 수립
추풍령면소재지 종합정비사업 | 공동주차장, 진입로 확장, 다목적회관 1식 | 2,461 | 계약심사 의뢰 및 시행계획 수립
상촌면소재지 종합정비사업 | 다목적광장, 면민회관리모델링, 쉼터조성, 시장주차장 , 운동시설 1식 | 3,874 | 운동시설 토공 추진(다짐 및 부지정리)
학산면소재지 종합정비사업 | 복지회관 신축, 다목적 광장, 등산로정비 1식 | 4,741 | 다목적광장 착수
심천면소재지 종합정비사업 | 난계광장, 진입로개설, 게이트볼장, 복지회관 리모델링, 둘레길조성 1식 | 3,504 | 진입도로 및 둘레길 착수

## Slide 7
9-8. 권역단위종합정비사업 추진
사 업 명 | 사 업량 | 사업비 (백만원) | 내 용
2건 |  | 2,072 | 
흥덕권단위종합정비사업 | 다목적회관, 복지회관 리모델링, 호두,포도, 설보름길 조성, 주차장 1식 | 1,871 | 호두길 주차장 부지 정리 및 하궁촌 마을 회관 옥상층 시공
범화권역단위종합정비사업 | 다목적회관, 다목적광장, 장류체험장 1식 | 201 | 다목적광장(하시) 토목공사 착수
9-9. 창조적마을만들기사업 추진
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (백만원) | 내 용
5건 |  | 954 | 
죽촌리마을단위종합개발사업 | 다목적광장, 호수갤러리 조성1식 | 215 | 시행계획 수립
자계창조적마을만들기사업 | 감타래, 전망대 설치 1식 | 231 | 기본계획 및 시행계획 협의(충청북도)
마곡창조적마을만들기사업 | 쉼터 조성 1식 | 140 | 시행계획 수립
임계창조적마을만들기사업 | 공연장, 체험장 저온창고 1식 | 218 | 추진위원회(3차) 개최 및 기본계획 수립
유점창조적마을만들기사업 | 정원 조성, 산책로 정비, 빨래터 정비, 안내판 정비 1식 | 150 | 추진위원회(3차) 개최 및 기본계획 수립