## Slide 1
건설교통과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 귀농귀촌 지원 가로등 설치사업추진
  11개 읍면 50개소/30백만원
  고효율 LED 보안등 설치 완료
7-3. 구교리 공영주차장 조성사업 추진
  9월 ∼12월/ 현대교회 옆 / 4,060㎡/1,100백만원
  내 용 : 암 판정및 시험발파 후 주민의견 수렴,사토운반
7-2. 교통성 검토 용역 추진
  9월 ~11월 / 영동읍 시가지 / 19,570원
  내용 : 주차개선 방안 및 영산동 공영주차장 혼잡성등검토

## Slide 3
7-4. 군도 및 농어촌도로 확포장 사업 추진
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(백만원) | 내 용 | 비고
합 계 | 13노선 | 7,621 |  | 
추풍령(사부리)도로확포장 | L=0.6km ,B=8.0m | 300 | 보상협의 | 
산막~조동간 도로확포장 | L=0.6km, B=8.0m | 300 | 관계기관협의 및 보상협의 | 
추풍령(계룡리)도로확포장 | L=0.6km, B=6.0m | 350 | 보상협의 | 
학촌~마곡간 도로확포장 | L=0.9km, B=6.0m | 750 | 보상협의 | 
횡지~구백간 도로확포장 | L=0.6km, B=6.0m | 1,000 | 보상협의 | 
광평도로확포장 | L=0.25km, B=8.0m | 500 | 관계기관협의 및 보상협의 | 
하가도로확포장 | L=0.1km, B=6.0m | 190 | 공사추진 | 
약목~각계간 도로확포장 | L=0.56km, B=6.0m | 769 | 포장공 시공 | 
구강~죽산간 도로확포장 | L=1.72km, B=3~8m | 600 | 보상협의 | 
봉곡리(텃골) 도로확포장 | L=0.47km, B=6.0m | 1,200 | 배수공 및 구조물공 시공 | 
노근-우천간 도로확포장 | L=0.65km, B=8.0m | 500 | 관계기관협의(한국도로공사) | 
월전~남악간 도로확포장 | L=0.6km, B=3~4.0m | 700 | 토공 및 구조물공 시공 | 
상청화도로확포장공사 | L=0.52km,B=5.5m | 462 | 공사추진 | 

## Slide 4
7-5. 만남의 광장조성사업 추진
  9월 ~ 12월 / 부용리 이수한우 앞 삼거리 / 900백만원
  내 용 : 공사착공
7-6. 농촌신활력플러스사업 추진
  2018~2021 / 70억원 / 와인 가동시설 등
  기본계획 착수
7-7. 농산어촌개발사업 우수사례 수상
  9. 13(화) / 전주 호텔르윈 / 부군수 외 2명
  시군역량강화사업 우수사례 선정에 따른 시상
  - 기관 및 개인표창

## Slide 5
14-14. 기타 현안업무
  난계국악축제 주변 가로(보안)등 점검 /9. 17 ∼21 축제장 일원
  버스승강장 환경정비 추진/ 9.3 ∼14 68개소
  화물자동차 밤샘주차 단속/ 영동읍 설계리 일원
  여객자동차 터미널 내 불법촬영장치 점검 / 시외버스터미널 외 3개소 / 몰래카메라 설치 여부 등
  행복주차장 조성 / 2개소(영동초, 영신중) / 60백만원 / 사업준공
  황간면 남성리 공영주차장 조성사업 실시설계용역 / 4.5백만원 / 사업준공
  영동군 시내 교통안전표지판 전수조사 / 태양광 교통안전표지판 교체 검토
  군도 및 농어촌도로 재포장사업(3차분) / 서산 지구 외 3개소 L=2.3km / 공사준공
  도로유지보수사업 추진(1차) / 서산지구 외 3개소, 237백만원 / 공사추진
  도로유지보수사업 추진(3차) /봉현지구 외 3개소, 164백만원 / 사업집행
  회전교차로 설치사업 추진/ 3개교차로
  송천양수장 수중모터펌프 보수공사/ 용산 시금리
  2019 신규 농촌중심지활성화 사업 워크숍/ 9. 4일 유성호텔 /황간추진위원장외 4명

## Slide 6
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  관내 지방도로 풀깍기 홍보
  - 홈페이지 및 감고을소식지
  2019년 일반농산어촌개발사업 공모결과 홍보
  - 홍보방법 : 홈페이지 및 지방지
  난계국악축제대비 가로등 안전점검 홍보
  농산어촌개발사업 우수사례 수상 홍보
  - 홈페이지 및 지방지