## Slide 1
  안 전 관 리 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
6-1. 2013년 하천 점사용허가 만료자 허가 갱신 추진
  접수기간 : 12. 2. ~ 12. 31.
  대 상 : 2013.12.31.(화) 만료대상자 총64명
  (하천28명, 소하천 10명, 공유수면 26명)
  근 거 : 하천법 시행규칙 제19조 外
사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 추 진 내 용
4건 | L = 3.1 | 5,900 | 
내만 소하천(2차) | L = 0.9 | 900 | 준공
도동 소하천(1차) | L = 0.9 | 1,500 | “
도덕 소하천(1차) | L = 0.6 | 1,300 | 호안공 및 구조물공
삼현 소하천(1차) | L = 0.7 | 2,200 | “
6-2. 소하천 정비사업 (보조) 추진
Notes: 2

## Slide 3
6-3. 삼봉천 하천환경조성사업 추진
  위 치 : 지방하천 삼봉천(천주교~회동리 담안)
  사 업 량 : 수변공원 A=4,159㎡, 보도교 L=47m
  사 업 비 : 2,000백만원
  내 용 : 공사 완료
6-4. 하반기 도 재난관리기금사업 추진
  위 치 : 영동천(괴목리~남전리)
  사 업 량 : 제방 보수(돌망태 설치) L=587m
  사 업 비 : 200백만원(도비)
  내 용 : 공사 완료
Notes: 3

## Slide 4
6-5. 하반기 국가하천유지관리사업 추진
  위 치 : 송호, 장동, 고당 지구(4대강)
  사 업 량 : 예초 및 청소 L=3,850m
  사 업 비 : 50백만원(국비)
  내 용 : 공사 완료
6-6. 환경기초시설 확충사업 추진
사 업 명 | 사 업 량 | 사업비 (백만원) | 추 진 내 용
3건 |  | 2,183 | 
황간 공공하수처리장 증설공사 | 처리장 증설 600 ㎥ /일 | 972 | 1차분 준공 예정 (2013.12.23)
마포 공공하수처리시설 설치 공사 | 처리장 신설 30 ㎥/일 | 543 | “
영동군 소규모 하수관거 (용산, 추풍령,서산) 정비사업 | 오수관로 L=5,250m | 668 | “
Notes: 4