## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
구간 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
구교사거리~군청오거리 | L=0.8km | 4,000 | 착 공 | 
엘림전기~태일상가 | L=0.6km | 3,000 | 설 계 중 | 
경북상회~산림조합 | L=0.7km | 3,000 | 설 계 중 | 
6-1. 전선지중화사업 추진
(단위 : 백만원)
6-2. 국토부 지역개발사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
경부선 영동가도교 확장사업 | L= 220m | 11,000 | 공사착공 (철도시설공단) | -
영동 햇살가득 다담길 조성사업 | L= 575m | 3,145 | 2차분 (구조물공) | -

## Slide 3
6-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (15지구) | L=3,790m | 7,550 |  | 
소 계 (8지구) | L=2,720m | 5,700 |  | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 1,000 | 보상협의 | 
황간 남성근린공원 진입로 | L=120m | 200 | 보상협의 | 
남성리(소로2-326) 군계획도로 개설공사 | L=220m | 500 | 보상협의 | 
동정리(소로2-81) 군계획도로 개설공사 | L=650m | 1,000 | 토 공 | 
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 소규모 환경영향평가 협의 | 
설계리(소로3-10) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 1,000 | 토 공 | 
부용리 고령자복지주택 군계획도로 개설공사 | L=510m | 700 | 보상협의 | 
매천리(소로2-64) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 800 | 토 공 | 

## Slide 4
6-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (15지구) | L=3,790m | 7,550 |  | 
소 계 (7지구) | L=1,070m | 1,850 |  | 
용산리(소로2-213) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 350 | 보상협의 | 
구촌리(소로2-225) 군계획도로 개설공사 | L=100m | 250 | 보상협의 | 
남성리(소로2-315) 군계획도로 개설공사 | L=300m | 350 | 보상협의 | 
남성리(소로1-302) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 300 | 보상협의 | 
남성리(중로3-304) 군계획도로 개설공사 | L=50m | 200 | 보상협의 | 
지봉리(소로2-406) 군계획도로 개설공사 | L=190m | 300 | 보상협의 | 
추풍령리(소로2-413) 군계획도로 개설공사 | L=30m | 100 | 보상협의 | 

## Slide 5
6-4. 뉴딜사업 민간자본보조사업 추진
  238백만원 / 중앙1리 쉼터 및 꽃길조성 외 12개소
  보조금 교부결정
6-5. 현수막지정게시대 설치
  19백만원 / 영동군 일대 2곳
  대상지 선정 및 사업진행
6-6. 다목적광장 및 쉼터조성
  118백만원 / 용산면 법화리 332-1 일원
  다목적광장 및 쉼터조성(A=1,022㎡)