## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-2. 산지,농지,개인하수처리시설 인·허가 업무추진
  기 간 : 2014. 3. 3 ~ 3. 31.
  대 상 : 105건
  내 용 : 인·허가에 따른 부서협의 및 현지 확인
구 분 | 계 | 산지전용,벌채 | 농지전용 | 개인하수처리시설
건수 | 105 | 30 | 35 | 40
7-1. 중앙로 가로환경 정비사업
  위 치 : 영동제1교 ~ 소화의원(400m)
  사업내용 : 한전 및 통신선로 지중화,가로등 교체,재포장등
  사 업 비 : 3,379백만원(영동군2,301 / 사업자1,078)
  내 용 : 가구별 전선 인입 및 가공전선 철거

## Slide 3
7-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 (8 지구) | L=1,385m | 7,300 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 보상 및 공사집행
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 감정평가 및 보상
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 감정평가 및 보상
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 공사집행
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 감정평가 및 보상
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 분할측량 및 감정평가
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 감정평가 및 보상
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 보상 및 공사집행

## Slide 4
7-5. 2014년 민간자본보조사업 추진
  위 치 : 영동읍 금동 마을회관보수 외 29건
  예 산 액 : 340백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업추진
7-4. 2014년 지역개발사업 추진
  대 상 : 영동읍 상가리 배수로정비공사 외 35건
  사 업 비 : 1,211백만원
  추진 내용 : 설계완료 및 공사집행

## Slide 5
7-7. 신학기 학교주변 불법 광고물 정비
  정비 기간 : 2014. 3. 3 ~ 3. 12
  정비 지역 : 학교주변 주요도로 및 상가 밀집지역
  정비 내용 : 노후 불법 간판 및 광고물 일제 정비
7-6. 2014년 해빙기 대비 건축물 안전점검
  일 시 : 2014. 3. 3 ~ 3. 7
  점 검 반 : 건축팀장 외 4명
  점검 대상 : 연면적 1,000㎡이상 건축물
  점검 내용 : 불안전 요인에 대한 안전점검