## Slide 1
  상수도사업소
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
8-1. 상수원 보호구역 불법행위 단속
  기 간 : 5. 9.∼ 5. 29. (20일간)
  구 간 : 영동취수장 ∼ 양산면 죽산리 (4.5km)
  대 상 : 어패류채취, 야영 ‧취사행위 등
  내 용 : 단속반 편성, 유관기관 합동
8-2. 2015년 지방공기업 경영평가 실시
  기 간 : 5. 25. (수)
  평가기관 : 충북발전연구원
  평가항목 : 공기업 리더십/전략, 경영시스템, 경영성과 등
  내 용 : 현장실사

## Slide 3
8-3. 상반기 소규모 수도시설 물탱크 청소
  기 간 : 5월 ~ 6월
  사 업 량 : 180개소
  사 업 비 : 50백만원
  내 용 : 내부청소 및 주변정리
8-4. 수도정비 기본계획 (변경) 수립
  위 치 : 영동군 일원
  사 업 비 : 500백만원
  내 용 : 충북 건설기술심의회 사업수행능력 평가기준(안) 심의

## Slide 4
8-5. 지방상수도 유량계 검교정 실시
  기 간 : 5. 20. ~ 6. 20.
  사 업 량 : 영동정수장 외 7개소 (23대)
  사 업 비 : 11백만원
  내 용 : 수도법 제21조 의거 (년 1회 실시)
8-6. 궁촌정수장 차염발생기 설치
  기 간 : 5월 ~ 6월
  사 업 비 : 230백만원
  사 업 량 : 약품동 신축 40㎡ / 차염발생기 1대
  내 용 : 공사착공, 물품구매

## Slide 5
8-7. 원수 대장균 검사 실시
  기 간 : 5. 2. ~ 5. 27.
  대 상 : 궁촌정수장, 학산정수장
  검사기관 : ㈜한국환경시험연구소
  내 용 : 검사 의뢰

## Slide 6
8-8. 상수도 공사 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 9건 | ` | 4,549 |  | 
지방 상수도 확장 | 영동읍 중가리(묵은점) | 1.0 | 100 | 관로공사 | 
 | 양강면 괴목리(국촌) | 0.5 | 50 |  | 
 | 심천면 고당리(옥계) | 4.5 | 450 |  | 
농어촌 생활용수 개발 | 황간 농어촌생활용수개발 | 2.0 | 400 | 공사착공 | 
 | 학산,양산 농어촌생활용수개발 | 1식 | 1,700 | 관로공사 | 
 | 용화 농어촌생활용수개발 | 1식 | 1,429 |  | 
마을 상수도 신설 | 양산면 명덕리(본동) | 1.5 | 160 | 관로공사 | 
 | 학산면 지내리(모리지구) | 1.0 | 120 |  | 
 | 상촌면 둔전리(섬밭골) | 1 2 | 140 |  |